公考晨读邮件代码优化可执行计划

# 公考晨读邮件代码优化可执行计划

生成日期：2026-05-28

评估基准：GitHub 远端 origin/main，已 fetch 到 5bf4603

适用仓库：Ervebreak/gongkao-daily-mail

# 结论

原 gongkao_mail_code_optimization_4_stage_plan.md 的方向是合理的：先稳住部署和文档，再抽重复质检逻辑，最后拆 main.py。这比一次性大重构更安全，也符合当前项目已有真实发送链路、质量门禁、候选件、OSS/归档、管理员报告和周报 PDF 的现状。

但原方案需要补充几处执行层修正：

当前 main.py 在 origin/main 仍承担入口、HTTP 防误触发、夜间候选、早晨发送、周报、每日生成、质量门禁和运行摘要，确实应该拆，但不能第一步就拆。

当前 main.py 中质检调用重复明显，应先抽统一质量计算函数，再移动文件。

README 写的是上传 gongkao-morning-mailer.zip，Bash 打包脚本输出 function.zip，PowerShell 打包脚本默认输出 _release\gongkao-morning-mailer.zip，部署包名必须先统一。

requirements.txt 里 reportlab 未锁版本，仓库又跟踪了 reportlab/ 目录。这里不能简单删除，必须先确认 FC 打包和 PDF 生成依赖策略：要么固定 pip 依赖并移除 vendored 目录，要么明确保留 vendored 目录并在文档解释原因。

当前没有 docs/ 和 .github/workflows/，文档与 CI 需要分阶段补，避免把“文档、清理、重构、测试”混成一个 PR。

# 不变红线

任何阶段都不得改变以下行为：

普通 HTTP 请求不能触发每日生成或正式发送。

SEND_EMAIL=false、RUN_MODE=test、TEST_LLM_MODEL=mock 必须继续阻断真实发送。

早晨发送必须只读取候选件，不能因为候选件缺失临时生成并正式发送。

quality_gate.overall != "ok" 的候选件不得发给用户。

夜间候选不得写入正式发送历史。

管理员报告不得发给普通订阅列表。

不得删除或弱化 brief_quality.py、question_quality.py、framework_quality.py、takeaway_quality.py、quick_reads_quality.py、duplication_quality.py、expression_quality.py、module_redundancy_quality.py、content_risk_quality.py、content_quality_reviewer.py、pre_send_cleanliness.py。

不得删除 content_harness/、knowledge/、tests/quality_cases/、candidate_store.py、weekly_report.py、weekly_typst_export.py。

所有行为变化必须追加记录到 CHANGELOG_HARNESS.md。

# 阶段 0：基线确认

分支：不建业务分支，先只做检查。

目标：确认要优化的是 GitHub 当前代码，而不是本地旧副本或未提交修改。

执行步骤：

检查本地状态：

git status --short
   git branch --show-current
   git remote -v

同步远端信息：

git fetch origin
   git diff --stat HEAD..origin/main
   git diff --name-status HEAD..origin/main

如果本地有未提交文件，例如 CHANGELOG_HARNESS.md，先确认是否属于当前任务。无关则不修改、不回滚。

阅读必读文件：

Get-Content -Raw CHANGELOG_HARNESS.md
   Get-Content -Raw AGENTS.md
   Get-Content -Raw content_harness\00_index.md

验收标准：

明确当前工作基准是 origin/main 还是本地 HEAD。

明确本地未提交改动是否需要保留。

后续每个 PR 都从干净分支开始。

# 阶段 1：部署和仓库卫生统一

分支：chore/docs-and-deploy-cleanup

目标：不碰主流程代码，只修正部署说明、包名、依赖策略和忽略规则。

执行步骤：

统一部署包名。建议选择一个标准名称，并同步修改 README、Bash 脚本、PowerShell 脚本。

推荐标准：function.zip，因为 scripts/build_fc_package.sh 当前已经输出该名称，且适合 FC 上传说明。

如果保留 PowerShell 打包脚本，调整默认输出到仓库根目录：

.\scripts\build_fc_package.ps1 -OutputZip .\function.zip

或者在脚本默认值中直接改为 Join-Path $root "function.zip"。

新增 docs/deploy_aliyun_fc.md，写清：

GitHub 拉取方式。

Bash 和 PowerShell 两种打包命令。

FC 入口必须是 main.handler。

环境变量只在 FC 控制台配置，密钥不得提交。

Windows 优先使用 scripts/build_fc_package.ps1，Linux/WSL/Git Bash 可用 scripts/build_fc_package.sh。

新增 docs/architecture.md，画清：

main.handler 路由。

HTTP 普通请求阻断。

feedback 入口。

夜间候选。

早晨候选发送。

周报 PDF 候选和发送。

每日生成主流程。

处理依赖策略：

先通过当前成功打包或 FC 成功运行版本确认 reportlab 实际版本。

将 requirements.txt 中的 reportlab 固定为已验证版本，例如 reportlab==4.5.1 或 FC 当前稳定版本。

决定是否移除仓库中已跟踪的 reportlab/ 目录。

如果移除，必须先验证 python -m pip install -r requirements.txt -t build 后 PDF 相关代码仍可 import。

补 .gitignore：

chardet/
   reportlab/

注意：如果最终决定继续跟踪 reportlab/，不要加入 reportlab/。

不删除任何业务代码。

验证命令：

python -m py_compile main.py config.py scripts\validate_daily_brief.py
python -m py_compile weekly_report.py weekly_typst_export.py
.\scripts\build_fc_package.ps1 -OutputZip .\function.zip

验收标准：

README、docs/deploy_aliyun_fc.md 和脚本输出包名一致。

function.zip 可以生成。

包内包含 main.py、requirements.txt、scripts/validate_daily_brief.py、data/question_bank/shenlun_question_bank_v3_a.csv。

包内不包含 .git、__pycache__、.pyc、本地输出、真实订阅用户、发送历史。

本阶段没有修改 main.py 业务逻辑。

# 阶段 2：抽统一质量计算，不拆文件

分支：refactor/quality-evaluation-helpers

目标：减少 main.py 中重复的“渲染 + 质检 + 门禁”代码，但先不移动到多个模块。

当前依据：

origin/main:main.py 中多处重复调用 evaluate_daily_question、evaluate_framework_map、evaluate_takeaway、evaluate_brief_cleanliness、evaluate_quick_reads、evaluate_duplication、evaluate_expression_quality、evaluate_module_redundancy、evaluate_content_risks、evaluate_content_quality。

重复位置覆盖候选评估、初次生成、模块重写、minor fix、P0 repair、pre-send cleanliness guard。

执行步骤：

在 main.py 内先新增轻量 helper，不急着新建文件：

render_brief_outputs(brief, subject)

evaluate_all_quality(brief, plain_text, html_body, *, test_invocation, selection_quality=None, cleanliness_quality=None)

build_gate_from_quality_map(quality)

再新增核心 helper：

recompute_after_brief_change(brief, today, *, test_invocation, logger, reason, selection_quality=None, cleanliness_quality=None)

每替换一处重复代码就运行一次 py_compile。

替换顺序从低风险到高风险：

候选件当前质量复核。

初次生成后的质量计算。

minor auto fix 后重算。

content issue rewrite 后重算。

pre-send cleanliness guard 后重算。

P0 repair 后重算。

保持 quality_gate 输出字段名不变，保持 latest_quality.json 结构兼容。

验证命令：

python -m py_compile main.py config.py
python -m py_compile brief_quality.py question_quality.py framework_quality.py takeaway_quality.py
python -m py_compile quick_reads_quality.py duplication_quality.py expression_quality.py module_redundancy_quality.py
python -m py_compile content_risk_quality.py content_quality_reviewer.py pre_send_cleanliness.py
$env:RUN_MODE="test"; $env:TEST_LLM_MODEL="mock"; $env:SEND_EMAIL="false"; python main.py

验收标准：

latest_quality.json 仍生成。

quality_gate 仍包含 overall、P0/P1/P2 问题列表和发送判断所需字段。

P0 fail 仍阻断发送。

夜间候选仍只保存候选件，不写正式历史。

管理员报告逻辑不变。

本阶段不新拆 daily_pipeline.py 等大模块。

# 阶段 3：拆入口和纯工具函数

分支：refactor/split-entrypoint-utils

目标：先拆不会触发真实发送的入口解析、HTTP 判断和摘要工具，降低 main.py 顶层复杂度。

执行步骤：

新建 entrypoint_utils.py，移动：

normalize_event

_context_value

extract_request_id

extract_trigger_name

extract_trigger_time

build_log_context

event_mode

is_test_invocation

_http_query_params

_http_path

is_http_invocation

is_feedback_like_invocation

http_block_response

is_feedback_test_email_invocation

is_weekly_pdf_invocation

is_nightly_candidate_invocation

is_morning_candidate_send_invocation

is_weekly_pdf_candidate_invocation

resolve_delivery_date

should_generate_weekly_pdf_candidate_today

新建 run_summary.py，移动：

summarize_llm_trace

build_run_summary

main.py 只改 import 和调用，不改判断顺序。

不移动 run_daily_brief、send_saved_candidate、generate_weekly_pdf_candidate。

验证命令：

python -m py_compile main.py entrypoint_utils.py run_summary.py config.py
python -m py_compile scripts\validate_daily_brief.py

回归检查：

$env:RUN_MODE="test"; $env:SEND_EMAIL="false"; $env:TEST_LLM_MODEL="mock"; python main.py

验收标准：

普通 HTTP 事件仍返回 block response，不触发生成。

feedback-like 事件仍进入 feedback 路由。

{"mode":"nightly_candidate"} 路由判断不变。

{"mode":"morning_send"} 路由判断不变。

# 阶段 4：拆周报和附件读取

分支：refactor/split-weekly-pipeline

目标：移动相对独立的周报 PDF 候选和附件读取逻辑。

执行步骤：

新建 attachment_utils.py，移动：

_read_oss_bytes_from_path

weekly_pdf_attachment_from_candidate

新建 weekly_pipeline.py，移动：

build_weekly_pdf_candidate_message

generate_weekly_pdf_candidate

send_weekly_pdf_candidate

保持周报 fallback、附件字段、OSS 路径解析和返回结构不变。

不移动每日邮件主流程。

验证命令：

python -m py_compile main.py weekly_pipeline.py attachment_utils.py weekly_report.py weekly_typst_export.py
python -m py_compile email_sender.py candidate_store.py config.py

验收标准：

周报 PDF 候选仍能生成。

周报候选发送仍能带附件。

附件读取失败时仍返回原有错误结构，不导致误发空附件。

非周报路径不受影响。

# 阶段 5：拆早晨候选发送

分支：refactor/split-candidate-send-pipeline

目标：移动早晨读取候选件、复核质量、发送和写历史的逻辑。

执行步骤：

新建 candidate_send_pipeline.py，移动：

evaluate_candidate_with_current_quality

send_saved_candidate

保持以下行为不变：

候选件缺失时 blocked。

日期不匹配时 blocked。

quality_gate.overall != "ok" 时 blocked。

SEND_EMAIL=false 时不真实发送。

发送成功后才写历史和归档。

对 candidate send 相关 import 做最小化整理。

验证命令：

python -m py_compile main.py candidate_send_pipeline.py candidate_store.py email_sender.py history.py daily_archive.py

回归检查：

$env:RUN_MODE="test"; $env:SEND_EMAIL="false"; $env:TEST_LLM_MODEL="mock"; python main.py

验收标准：

morning_send 没候选件时不会临时生成并发送。

quality_gate.fail 不发送。

SEND_EMAIL=false 不发送。

管理员报告不会进入普通用户列表。

# 阶段 6：拆质量门禁和质量管线

分支：refactor/split-quality-pipeline

目标：把第 2 阶段抽出的质量 helper 移到独立模块，并移动质量门禁相关函数。

执行步骤：

新建 quality_pipeline.py，移动：

render_brief_outputs

evaluate_all_quality

build_gate_from_quality_map

recompute_after_brief_change

新建 quality_gate.py，移动：

_quality_issue_signature

apply_manual_quality_override

build_quality_gate

_quality_for_p0_repair

merge_rewrite_results

evaluate_selection_quality

SENSITIVE_TOPIC_TERMS

GENDER_SENSITIVE_EXPRESSIONS

_stringify_for_quality

_selection_sensitive_surface

注意不要和 scripts/validate_daily_brief.py 的总门禁概念混淆。文件名如冲突明显，可改为 quality_gate_builder.py。

保持 build_quality_gate(...) 参数顺序兼容，避免一次性改所有调用方。

验证命令：

python -m py_compile main.py quality_pipeline.py quality_gate.py
python -m py_compile brief_quality.py question_quality.py framework_quality.py takeaway_quality.py
python -m py_compile quick_reads_quality.py duplication_quality.py expression_quality.py module_redundancy_quality.py
python -m py_compile content_risk_quality.py content_quality_reviewer.py pre_send_cleanliness.py

验收标准：

latest_quality.json 结构不变。

P0 repair 前后对比仍生成。

scripts/validate_daily_brief.py 不受影响。

harness_metrics.jsonl 字段不丢失。

# 阶段 7：拆每日生成主流程

分支：refactor/split-daily-pipeline

目标：最后移动风险最高的每日生成主流程，让 main.py 真正变成入口文件。

执行步骤：

新建 daily_pipeline.py，移动：

run_daily_brief

build_history_records

summarize_final_selection

detect_theme_changes

compact_source_fetch_status

compact_article_stats

should_attach_weekly_pdf_today

save_json

main.py 保留：

handler(event, context)

if __name__ == "__main__"

入口路由 import。

保持 handler 判断顺序不变。

移动后用 rg 检查旧函数是否还有残留定义或错误引用。

验证命令：

python -m py_compile main.py daily_pipeline.py entrypoint_utils.py candidate_send_pipeline.py weekly_pipeline.py quality_pipeline.py
python -m py_compile config.py fetch_articles.py article_filter.py llm_client.py prompt_templates.py brief_schema.py email_renderer.py

回归检查：

$env:RUN_MODE="test"; $env:TEST_LLM_MODEL="mock"; $env:SEND_EMAIL="false"; python main.py

验收标准：

夜间候选仍能生成候选件。

每日正文、HTML、纯文本仍生成。

质量门禁仍运行。

失败留档仍保存。

早晨发送仍只读取候选件。

main.py 只保留入口和路由，不再承载业务主体。

# 阶段 8：最小自动化回归

分支：test/add-minimal-regression-checks

目标：建立低成本 CI，防止后续修改破坏入口安全和质量门禁。

执行步骤：

新增 .github/workflows/python-check.yml。

CI 第一版只做：

checkout。

setup Python 3.10。

pip install requirements。

编译所有根目录 .py 和 scripts/*.py。

新增 tests/fixtures/：

good_brief_minimal.json

bad_brief_truncated_sentence.json

bad_brief_module_overlap.json

新增测试：

tests/test_event_routing.py

tests/test_quality_gate.py

tests/test_render_and_quality.py

测试先覆盖最关键红线，不追求覆盖所有生成逻辑。

建议 CI 编译命令：

- name: Compile Python files
  run: |
    python - <<'PY'
    from pathlib import Path
    import py_compile
    for pattern in ("*.py", "scripts/*.py"):
        for path in Path(".").glob(pattern):
            py_compile.compile(str(path), doraise=True)
    PY

验收标准：

GitHub Actions 通过。

普通 HTTP 不触发 run_daily_brief 有测试覆盖。

quality_gate.fail 不发送有测试覆盖。

省略号/半截句等坏样例能被质量检查拦截。

morning_send 缺候选 blocked 有测试覆盖。

# 阶段 9：legacy 清理

分支：chore/remove-confirmed-legacy

目标：只删除已确认无引用、无部署依赖的旧代码。

执行步骤：

检查 _legacy_handler_unused：

rg "_legacy_handler_unused"

确认阿里云 FC 入口只配置 main.handler。

如果只有定义处引用，则删除 _legacy_handler_unused。

清理 README、部署文档中旧触发器、旧包名、旧预览说明。

不删除 mock、知识库、质量模块、周报 fallback。

验证命令：

python -m py_compile main.py
$env:RUN_MODE="test"; $env:SEND_EMAIL="false"; $env:TEST_LLM_MODEL="mock"; python main.py

验收标准：

删除 legacy 不影响 FC 入口。

文档中不再出现冲突部署包名。

所有红线测试仍通过。

# 推荐执行顺序

先做阶段 0 和阶段 1，因为它们能立即降低部署风险。

再做阶段 2，因为它能减少后续拆文件时的重复修改量。

阶段 3 到阶段 7 必须拆成多个 PR，不要合并成一个大 PR。

阶段 8 建议在阶段 3 后就开始做一部分，至少先保护入口路由。

阶段 9 必须最后做，且只删已确认无引用 legacy。

# 暂不建议做的事

不建议现在引入大型框架、任务队列或数据库抽象。

不建议为了“干净”删除质量模块。

不建议一次性把 main.py 拆成 8 个文件。

不建议在没有 CI 和 mock 回归前删除 _legacy_handler_unused。

不建议在未确认 FC PDF 生成版本前直接删除 reportlab/。